**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**

**PROJETO**

|  |
| --- |
| Sistema de Protocolo |

**DESCRIÇÃO**

|  |
| --- |
| Um sistema para gerenciamento do setor de protocolo da UNIFACISA |

**JUSTIFICATIVA**

|  |
| --- |
| Sem o uso de um sistema que auxilie o gerenciamento do protocolo, há um gasto demasiado de papel, visto que, todos os requerimentos são preenchidos manualmente, há formação de grandes filas, pois esse processo atualmente é realizado apenas presencialmente. Há também falta de segurança dos dados, uma vez que uma folha de papel pode ser perdida ou rasgada. |

**OBJETIVOS**

|  |
| --- |
| Automatizar o processo do protocolo da UNIFACISA, afim de melhorar a utilização dos recursos e reduzir o tempo dos processos no período de abril a junho de 2017. |

**REQUISITOS**

|  |
| --- |
| * O usuário deve possuir um login; * Deve ser possível cadastrar e gerenciar os usuários; * Os protocolos devem ser cadastrados; * O sistema deve permitir que o usuário gere relatórios. |

**EQUIPE**

|  |
| --- |
| * Leydson Tavares - Gerente de Projetos; * Doglas Lima – Desenvolvedor Sênio; * Emerson Cantalice – Desenvolvedor Sênio; * Alberto Junior - Desenvolvedor Sênio; |

**PREMISSAS**

|  |
| --- |
| * A gerente de RH vai liberar os funcionários para treinamento em maio de 2017; * O acesso ao banco de dados será liberado pela equipe do NTI. |

**RESTRIÇÕES**

|  |
| --- |
| * Entrega até o fim de 2017; * Gasto máximo de 200.000,00; * O sistema deve ser Mobile. |

**MILESTONES**

|  |
| --- |
| Até 30/04/2017 - Módulo I - Login  Entre abril e maio - Módulo II - Gerenciar Usuários  Entre abril e maio - Módulo II - Cadastrar Protocolos  Até 30/06/2017 - Módulo IV - Gerar Relatórios |

**RISCOS**

|  |
| --- |
| * A gerente de RH não liberar a equipe para treinamento; * Ultrapassar o tempo de entrega; * Ultrapassar o orçamento; * O sistema não ser usado. |

**ORÇAMENTO**

|  |
| --- |
| O orçamento total do projeto é de R$ 95.000,00. |